# 开工条件审查实施细则

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-004 |
| document_type | review_rule |
| review_task_id | opening-condition-lj01 |
| source_object_id | source-doc-004 |

# 审查目标

确认 LJ-01 路基土石方分包作业队具备进场施工的人员、设备、材料、方案、安全和现场条件。

# 必审材料

企业资质、安全生产许可证、人员任命和证书、特种作业人员清单、机械设备清单、仪器校验证明、安全教育和技术交底记录。

# 审查结论

资料齐备且现场条件满足要求时可建议通过；存在关键岗位缺失、设备未进场、方案未批复或安全教育缺失时应退回整改。