# K12+000-K18+500 路基填筑施工方案

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-019 |
| document_type | construction_plan |
| review_task_id | construction-plan-lj01 |
| source_object_id | source-doc-019 |

# 工程范围

本方案适用于 K12+000-K18+500 段路基填筑施工，主要包括基底处理、填料运输、分层摊铺、碾压、检测和边坡整修。

# 施工工艺

施工流程为测量放样、清表验槽、试验段施工、填料摊铺、含水率调整、碾压成型、压实度检测、边坡整修。

# 质量控制

填筑前应完成试验段，确定松铺厚度、压实机械组合、碾压遍数和最佳含水率控制范围。

# 安全措施

施工现场设置车辆行驶路线、倒车指挥、机械作业警戒区和夜间照明，雨季施工加强边沟排水。

## 主要施工参数

| 控制项 | 模拟参数 | 审查要点 |
| --- | --- | --- |
| 松铺厚度 | 30cm | 需结合试验段确认 |
| 碾压遍数 | 静压1遍+振压4遍+静压1遍 | 需和机械组合匹配 |
| 检测频率 | 每层每作业段抽检 | 需与质量计划一致 |