# 历史样例：施工方案审查退回修改案例

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-024 |
| document_type | review_example |
| review_task_id | construction-plan-lj01 |
| source_object_id | source-doc-024 |

# 退回原因

某路基填筑方案未说明试验段参数、雨季排水措施和压实度检测频率，被监理退回修改。

# 整改要求

补充试验段成果、机械组合、质量检测计划、雨季施工组织和安全风险控制措施。

# 可复用提示

方案审查应输出缺失项和修改建议，但正式退回意见需由监理工程师确认。