# LJ-01 施工组织与人员进场报审表

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-015 |
| document_type | opening_attachment |
| review_task_id | opening-condition-lj01 |
| source_object_id | source-doc-015 |

# 组织架构

LJ-01 设置现场负责人、安全员、质检员、测量员、机械班组、运输班组和填筑班组。

# 进场情况

首批进场 38 人，其中管理人员 5 人、机械操作人员 12 人、普通作业人员 21 人。

# 审查提示

人员数量满足试点段初期施工需要，但应核查特种作业证书与设备操作岗位是否匹配。