# LJ-01 临时排水与便道准备情况说明

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-018 |
| document_type | site_preparation |
| review_task_id | opening-condition-lj01 |
| source_object_id | source-doc-018 |

# 便道准备

K12+000-K18+500 主线左侧设置临时施工便道，已完成压实、错车平台和警示标志布设。

# 临时排水

已设置截水沟、临时边沟和沉淀池，雨季施工前需复核排水出口和下游通畅情况。

# 审查提示

若近期有强降雨预警，应将临时排水复核作为开工前条件。