# 路基填筑质量控制与检测计划

本文件为虚构模拟资料，用于验证项目级知识库、metadata 过滤、开工条件审查和施工方案审查能力。

# 资料元数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| organization_id | org-supervision-demo |
| project_id | project-njdl-jd-a1 |
| project_name | 南江至东岭高速公路改扩建工程 |
| contract_package_id | contract-jd-a1 |
| contract_package_name | JD-A1 土建施工合同段 |
| section_id | section-k12-k18 |
| supervision_section_id | supervision-jl-01 |
| supervision_section_name | JL-01 监理合同段 |
| subcontract_team_id | team-lj-01 |
| subcontract_team_name | LJ-01 路基土石方分包作业队 |
| basis_version_id | basis-njdl-2026-01 |
| effective_status | sample |
| effective_date | 2026-07-18 |
| document_id | DOC-021 |
| document_type | quality_plan |
| review_task_id | construction-plan-lj01 |
| source_object_id | source-doc-021 |

# 质量控制点

基底处理、填料质量、松铺厚度、含水率、碾压遍数、压实度、宽度、横坡和边坡坡率为主要控制点。

# 检测安排

每层填筑完成后由施工单位自检，监理按规定频率抽检，检测不合格不得进入下一层施工。

# 整改闭环

不合格段应标识范围、分析原因、采取补压或换填措施，并形成复检记录。